АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14.11.2017 № 432 с. Ершичи Ершичского района Смоленской области

Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018-2022гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Уставом Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области Администрация муниципального образования - Ершичский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 1.Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018-2022гг.» согласно приложению. 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Нива» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области М.М.Пахоменкова.

# Глава муниципального образования –

# Ершичский район Смоленской области                                         К.Н.Серенков

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 14.11.2017 г. № 432

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области на 2018-2022гг.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1. Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | - федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации - градостроительный кодекс Российской Федерации; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Администрации Смоленской области от 22.02.2017 года № 207-р/адм. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» - Устав Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| 1.3.Наименование заказчика и разработчика Программы | Администрация муниципального образования - Ершичский район Смоленской области |
| 1.4. Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| 1.5. Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития; -повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| 1.6.Целевые показатели | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| 1.7. Срок и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы |
| 1.8. Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета поселения в рамках муниципальных программ. Для выполнения мероприятий Программы необходимо 27844,0 тыс.рублей, в том числе: в 2018 году – 1566,0 тыс.руб. в 2019 году – 1627,0 тыс.руб. в 2020 году – 1627,0 тыс.руб. в 2021 году – 1650,0 тыс.руб. в 2022году – 1700,0 тыс.руб. Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2022 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры; 2. Развитие сети дорог поселения; 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

II. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕРШИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ

  - Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, описание проблемы.

Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области состоит из 13 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2017г. - 3242 человека. Административный центр – с. Ершичи. Общая площадь поселения  197,65 км² га. Расположение: центральная часть Ершичского района. 	Граничит: на севере — с Воргинским сельским поселением,  на востоке  и юго-востоке — с Руханским сельским поселением, на западе и юго-западе с Кузьмичским сельским поселением.

Внешние связи Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения.

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Ершичского сельского Ершичского района Смоленской области проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть в административном центре с. Ершичи |
| 2 | Автомобильная дорога по д. Высокая Слобода |
| 3 | Автомобильная дорога по д. Ломня |
| 4 | Автомобильная дорога по д. Блинные Кучи |
| 5 | Автомобильная дорога по д. Сосонки |
| 6 | Автомобильная дорога по д. Рудня |
| 7 | Автомобильная дорога по д. Медведовка |
| 8 | Автомобильная дорога по д. Макаровка |
| 9 | Автомобильная дорога по д. Танино |
| 10 | Автомобильная дорога по д. Половитня |

Одной из основных проблем автодорожной сети Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

  - Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории сельского поселения

В состав поселения входят следующие населённые пункты: село Ершичи — административный центр, д. Высокая Слобода, д. Ломня, д. Блинные Кучи, д. Сосонки, д. Рудня, д. Медведовка, д. Замощье , д. Поляковка, д. Половитня, д. Макаровка , д. Танино, п. Лесозавод .

Таблица 1.

| Наименование населенного пункта | Расстояние по автомобильным дорогам от границы населенного пункта до границы административного центра района (с.Ершичи), км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| д. Высокая Слобода | 10,7 |
| д. Ломня | 8,0 |
| д. Блинные Кучи | 4,0 |
| д. Сосонки | 2,2 |
| д. Рудня | 2,2 |
| д. Медведовка | 3,5 |
| д. Макаровка | 0,5 |
| д. Танино | 0,2 |
| д. Половитня | 3,0 |

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивают связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.

  - Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

За последние 13-15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог, зачастую, где по документам значится асфальтное покрытие, его фактически нет, он пришел в негодность.

Протяженность дорожно-уличной сети в населенных пунктах Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области – 44,7 км, в том числе 10,9 км с асфальтобетонным покрытием. Данные о площади дорожной сети, протяженности дорог по типам покрытия, идентификационные номера автомобильных дорог, учетные номера автомобильных дорог в Ершичском сельском поселении Ершичского района Смоленской области приведены ниже в перечни автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность (км) | Идентификационный учетный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16) | Учетный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16) | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | с. Ершичи, ул. Ленина | 3.4 | 66 221 833 ОП МП 001 | 001 | а/б |
| 2 | с. Ершичи, ул. Низинская | 2.3 | 66 221 833 ОП МП 002 | 002 | земл. полотно |
| 3 | с. Ершичи, ул. Заречная, пер. 1,2,3 Набережный | 1.2 | 66 221 833 ОП МП 003 | 003 | земл. полотно |
| 4 | с. Ершичи, ул. Сосновая | 0.8 | 66 221 833 ОП МП 004 | 004 | земл. полотно |
| 5 | с. Ершичи, ул. Луговая | 0.65 | 66 221 833 ОП МП 005 | 005 | земл. полотно |
| 6. | с. Ершичи, ул. Советская, Новая | 1.7 | 66 221 833 ОП МП 006 | 006 | а/б |
| 7. | с. Ершичи, ул. Озернова | 1.4 | 66 221 833 ОП МП 007 | 007 | а/б |
| 8. | с. Ершичи, ул. Исаковского | 1.3 | 66 221 833 ОП МП 008 | 008 | земл. полотно |
| 9. | с. Ершичи, ул. Пролетарская до объездной | 1.6 | 66 221 833 ОП МП 009 | 009 | а/б |
| 10. | с. Ершичи, ул. Понятовская | 1.4 | 66 221 833 ОП МП 010 | 010 | а/б |
| 11. | с. Ершичи, ул. Восточная | 0.7 | 66 221 833 ОП МП 011 | 011 | а/б |
| 12. | с. Ершичи, ул. 25 Сентября | 0.15 | 66 221 833 ОП МП 012 | 012 | земл. полотно |
| 13. | с. Ершичи, ул. Красноармейская | 0.15 | 66 221 833 ОП МП 013 | 013 | земл. полотно |
| 14. | с. Ершичи, ул. Советской Армии | 0.15 | 66 221 833 ОП МП 014 | 014 | земл. полотно |
| 15. | с. Ершичи, ул. Твардовского | 0.4 | 66 221 833 ОП МП 015 | 015 | земл. полотно |
| 16. | с. Ершичи, ул. Юбилейная | 0.3 | 66 221 833 ОП МП 016 | 016 | а/б |
| 17. | с. Ершичи, ул. Октябрьская | 0.4 | 66 221 833 ОП МП 017 | 017 | а/б |
| 18. | с. Ершичи, ул. Мира | 0.2 | 66 221 833 ОП МП 018 | 018 | земл. полотно |
| 19. | с. Ершичи, ул. Высокая | 0.6 | 66 221 833 ОП МП 019 | 019 | земл. полотно |
| 20. | с. Ершичи, ул. Заводская | 0.3 | 66 221 833 ОП МП 020 | 020 | земл. полотно |
| 21. | с. Ершичи, ул. 8-е Марта | 1.1 | 66 221 833 ОП МП 021 | 021 | земл. полотно |
| 22. | с. Ершичи, ул. Первомайская | 2.5 | 66 221 833 ОП МП 022 | 022 | земл. полотно |
| 23. | с. Ершичи, ул. Свиридкина, Строителей | 2.0 | 66 221 833 ОП МП 023 | 023 | земл. полотно |
| 24 | с. Ершичи, ул. Есенина, Гагарина, пер. Гагарина | 1.5 | 66 221 833 ОП МП 024 | 024 | земл. полотно |
| 25 | с. Ершичи, 1-й Понятовский пер. | 0.2 | 66 221 833 ОП МП 025 | 025 | земл. полотно |
| 26 | с. Ершичи, 2-й Понятовский пер. | 0.2 | 66 221 833 ОП МП 026 | 026 | земл. полотно |
| 27 | с. Ершичи, 3-й Понятовский пер. | 0.2 | 66 221 833 ОП МП 027 | 027 | земл. полотно |
| 28 | с. Ершичи, ул. Лесная | 0.25 | 66 221 833 ОП МП 028 | 028 | земл. полотно |
| 29 | с. Ершичи, пер. Строителей | 0.3 | 66 221 833 ОП МП 029 | 029 | земл. полотно |
| 30 | с. Ершичи, ул. Пушкина | 0.1 | 66 221 833 ОП МП 030 | 030 | земл. полотно |
| 31 | д. Высокая Слобода | 1.0 | 66 221 833 ОП МП 031 | 031 | земл. полотно |
| 32 | д. Ломня | 1.2 | 66 221 833 ОП МП 032 | 032 | земл. полотно |
| 33 | д. Блинные Кучи | 2.5 | 66 221 833 ОП МП 033 | 033 | земл. полотно |
| 34 | д. Сосонки | 1.5 | 66 221 833 ОП МП 034 | 034 | земл. полотно |
| 35 | д. Рудня | 1.5 | 66 221 833 ОП МП 035 | 035 | земл. полотно |
| 36 | д. Медведовка | 1.0 | 66 221 833 ОП МП 036 | 036 | земл. полотно |
| 37 | д. Половитня | 0,2 | 66 221 833 ОП МП 037 | 037 | земл. полотно |
| 38 | д. Макаровка | 2.1 | 66 221 833 ОП МП 038 | 038 | земл. полотно |
| 39 | д. Танино | 2.3 | 66 221 833 ОП МП 039 | 039 | земл. полотно |

В результате анализа улично-дорожной сети Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц (кроме центральных в с. Ершичи) и дорог;

- значительная (большая часть) протяженность грунтовых дорог;

- недостаточное количество тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

  - Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция и  капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения.

Решение задач Программы осуществляется путем финансирования из федерального дорожного фонда, предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

  - Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры  Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

- реконструкция главных улиц;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных.

  - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

Общий объём средств из бюджетов всех уровней  по модернизации объектов улично–дорожной сети Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2018 - 2022 годы, составляет 27844,0 тыс.руб.

  - Сроки реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 5 лет с 2018 года по 2022 год.

  - Основные мероприятия Программы

| № | Наименование мероприятия | Сумма тыс. руб. | Источники финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | обл-ной бюджет | бюджет районный | бюджет поселения | внебюджетные средства |
| 2018 год |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт дорог в селе Ершичи | 11951,0 | 951,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство тротуаров в селе Ершичи | 9300,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2019 год |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт дорог в селе Ершичи | 1066,0 | 1066,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство тротуаров в селе Ершичи | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2020 год |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт дорог в селе Ершичи | 1127,0 | 1127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство тротуаров в селе Ершичи | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2021 год |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт дорог в селе Ершичи | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство тротуаров в селе Ершичи | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2022 год |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт дорог в селе Ершичи | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство тротуаров в селе Ершичи | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |

  - Объемы и источники финансирования мероприятий

а) по годам:

| Источник финансирования (год) | Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Бюджет района тыс.руб. | Бюджет поселения тыс.руб. | Внебюджетные средства тыс.руб. | Итого по году тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 951,0 | 20000,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 21301,0 |
| 2019 | 1066,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1566,0 |
| 2020 | 1127,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1627,0 |
| 2021 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1650,0 |
| 2022 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1700,0 |

б) по направлениям деятельности:

| Источник финансирования | Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Бюджет района тыс.руб. | Бюджет поселения тыс.руб. | Внебюджетные средства тыс.руб. | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление дорог в собственность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| Ремонт дорог в селе Ершичи | 5494,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16494,0 |
| Строительство тротуаров в селе Ершичи | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 11100,0 |

  - Оценка эффективности мероприятий Программы

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития транспортной инфраструктуры сельского поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории поселения.

  - Организация контроля за выполнением программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.