## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШИЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.02. 2014 г. № 10

с. Ершичи

Ершичского района

Смоленской области

О  проведении мероприятий

в период  весеннего  половодья

и  паводка  на территории

муниципального образования

Ершичского сельского поселения

в 2014 году

В  целях  защиты  населения, населенных  пунктов, предприятий ,организаций, производственных  помещений, сохранности автомобильных  дорог, искусственных сооружений  на них  и других объектов, подтвержденных подтоплению, затоплению

и разрушению в период  весеннего паводка и ледохода  2014года, Администрация  муниципального образования  Ершичского сельского  поселения  Ершичского района  Смоленской  области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по  пропуску  паводковых  вод  на территории   муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  в  весенний  период  2014 года  согласно приложению.

2. Рассмотреть  на заседаниях КЧС и ОПБ вопросы  обеспечения  безопасности  населения   в  период весеннего паводка и ледохода.

3.Организовать и провести безаварийный  пропуск  паводковых  вод  в  населенных  пунктах.

4.Провести мероприятия на  время  паводка  по ограничению  проезда  автотранспортных  средств  по автомобильным  дорогам  муниципального образования .

5.Принять  меры по обеспечению  охраны  и  защиты  мостов, земляного  покрова  на внутрихозяйственных  дорогах.

6.Обеспечить организацию соблюдения  общественного порядка, охрану  всех  форм собственности   в  районах  возможного  подтопления  населенных  пунктов.

7.Постановление вступает в силу с момента  его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Нива».

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава муниципального образования

Ершичского сельского поселения

Ершичскиго района

Смоленской области                                                     К.Н.Серенков

Приложение                                                                                                                                               Утверждено

постановлением

Администрации муниципального образования

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

от 28 февраля  2014 г. № 10

ПЛАН

мероприятий Администрации муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области   в  весенний период 2014 года

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок проведения |  | Исполнители | Отметка о выполнен. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1. |  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 15.03.2014 |  | Председатель КЧС и ОПБ района –С.Д.Сидоренко, Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 2. |  | Подготовка коммунальных служб для выполнения против паводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения | до 15 .03.2014 |  | ДиректорМУП «Коммунальщик» Н.В.Кусакин |  |  |  |
| 3. |  | Составление расчёта транспорта для возможного проведения эвакуации населения на ПВР,имущества из зон подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения АСДНР | до 15.03.2014 |  | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 4. |  | Составление расчета сил и средств,привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в поселении | до 15.03.2014 |  | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 5. |  | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении (затоплении) и планирование оповещения учреждений, организаций, предприятий и населения | до 15.03.2014 |  | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения- К.Н.Серенков |  |  |  |
| 6. |  | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через районную газету «Нива»,памятки,листовки,сходы населения и др. | до начало паводка |  | Председатель КЧС и ОПБ сельского поселения -З.Н.Скачкова |  |  |  |
| 7. |  | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 15.03.2014 |  | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения- К.Н.Серенков |  |  |  |
| 8 | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо- и тепло-снабжения, связи и мостов в результате паводка |  |  | до 15.03.2014 | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков, директор МУП «Коммунальщик» -Н.В.Кусакин,Начальник Ершичского ЛТУ- Ю.А.Сопачев,Начальник Ершичского филиала СОГБУ Смоленскавтодор»-В.С.Косенков |  |  |  |
| 9 | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов |  |  | до 15.03.2014 | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 10 | Обследование низководных мостов, пешеходных переходов попадающих в зону затопления, проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод |  |  | до 15.03.2014 | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 11 | Определение на заседании Совета депутатов муниципального образования Ершичского сельского поселения финансовых средств для проведения противопаводковых мероприятий |  |  | до 15.03.2014 | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 12 | Организация круглосуточного дежурства |  |  | в период паводка | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 13 | Организация обеспечения общественного правопорядка и охраны имущества населения в период половодья |  |  | март-апрель | ПП по Ершичскому району МО МВД «Рославльский»- Д.Н.Жириков |  |  |  |
| 14 | Организация представления квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению в период половодья |  |  | март-апрель | ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ»-В.И.Цуриков |  |  |  |
| 15 | Организация первоочередного жизнеобеспечения населения в период половодья |  |  | март-апрель | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |
| 16 | Проведение проверок систем оповещения |  |  | март | Начальник отдела по делам ГО и ЧС района-А.И.Денисов, ЕДДС |  |  |  |
| 17 | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа руководящего состава Администрации сельского поселения |  |  | в период паводка | Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения -К.Н.Серенков |  |  |  |